## Slide 1: 面向仓库级程序修复的 自适应混合架构
开题对齐与离线验证进展
汇报人：陈堉锋 张曹远臻
2026 年 10 月 29 日
Notes: 这次汇报围绕开题报告重新检查实验过程，并说明已经完成的修复。当前完成的是实验代码和离线验证，尚未开展新协议下的真实模型实验。下面先说明研究问题和原流程中的偏离，再讲具体修复、历史结果口径更正，以及下一阶段的验证顺序。
资料来源：`README.md`；`docs/开题报告正文摘录.md`；`docs/离线验证_20261029.md`。

## Slide 2: 本轮目标与完成范围
02 / 10
失败证据能否帮助选择更合适的修复模式？
比较条件：同模型、同初始信息、同资源上限
本轮已完成
执行约束修复、原始证据保护、历史统计重算、实验交接文档
下一阶段待验证
真实集成、开发集校准、正式重复实验、消融与人工审查
允许负结果，路由收益由受控实验检验
Notes: 开题关注的是交互升级相对于继续固定流程的增量价值。要回答这个问题，比较必须保持模型、初始信息和资源上限一致。这轮主要把这些条件落实到代码里，并给后续实验留下可复核的入口。我们没有把混合方法必须更强作为目标，也没有为了让自适应组与级联组不同而修改规则。
资料来源：开题 §3.2、§5、§6，`docs/开题报告正文摘录.md`；`README.md`。

## Slide 3: 原流程与开题要求的差距
03 / 10
环节 | 原流程问题 | 本轮修正
路由 | 无行为信号默认升级 | 证据不足保守固定
配对起点 | 固定新候选串入交互提示 | 序列化快照独立恢复
预算 | 收尾和多工具请求可能越限 | 调用前预检并持续记账
统计 | 真实 C 与无条件 ESC 混用 | 按真实决策分别评分
这些修正决定实验能否回答开题问题，效果比较留待新实验
Notes: 前期已经打通生成和判分链路，但有四处会影响结论解释。第一，证据不足时的默认方向与开题相反。第二，交互分支可能额外获得固定延续的信息。第三，预算上限没有完整约束到每次实际动作。第四，成本比较混用了两种不同策略。本轮首先修复这些实验条件，而后再讨论路由效果。
资料来源：`docs/项目分析_20261029.md` §6；`docs/实验协议_开题对齐.md`；`git log 3759265..b42c1c2`。

## Slide 4: 同一前缀下的两种运行模式
04 / 10
比较项 | 正式运行 | 配对诊断
执行对象 | 路由选中的一个延续 | 可继续失败上的两条延续
起点 | A/C/D/E 复用同一实际前缀 | 固定与交互各恢复独立快照
资源计入 | 策略计入完整前缀开销 | 两分支获得相同剩余额度
分析用途 | 方法解决率与策略成本 | 升级价值与路由误判
固定分支的新候选不能进入交互分支输入
双分支采集开销单独记录，避免混入部署策略成本
Notes: 新入口区分正式运行和研究诊断。正式运行只执行该策略选择的分支，同一实例和重复下，各组复用同一份实际前缀。配对诊断则只针对前缀失败且仍可继续的任务，两条分支分别恢复状态和干净仓库。它们拿到相同的前缀信息与剩余预算。双分支的总采集开销单独记录，不能当作部署时的策略成本。
资料来源：`docs/实验协议_开题对齐.md`“五组与两种运行模式”；`src/swe_repair/experiment.py`；`tests/test_experiment.py`。

## Slide 5: 路由与候选选择的修正
05 / 10
固定延续
证据不足，或局部应用、语法问题尚可修正
交互延续
明显定位分歧、重复候选或新的范围外源码证据
统一停止
硬预算、不可恢复环境故障或已有公开通过候选
提交筛选
可应用、语法有效、范围合法，并保留此前有效候选
公开测试通过只用于候选选择，最终结果由独立评测判断
Notes: 路由现在恢复了开题的保守默认选择。局部格式问题可以先在固定流程内修正；需要补充定位或调用关系证据时，才有升级交互的依据。定位集合会先规范到实际仓库路径，测试文件路径本身不算新的源码依赖。候选选择也增加了前置排除条件。公开测试通过只代表候选具备提交条件，最终解决与否仍由独立评测判断。
资料来源：开题 §4.3、§4.5；`docs/实验协议_开题对齐.md`“D 组规则顺序”“信息边界与候选选择”；`src/swe_repair/router.py`、`state.py`、`patchutil.py`。

## Slide 6: 预算贯穿前缀与交互执行
06 / 10
累计 token 实际请求 工具执行 墙钟时间
前缀与失败
前缀、失败请求、重试和验证均计入对应预算
收尾与工具
收尾调用占用原有额度，多工具回复逐项受限
缺失 usage
保守预留并标记未知，费用不冒称实付
当前开发参数仅为安全限额，主实验预算仍待校准冻结
Notes: 预算控制的变化是从“配置里有上限”变成“每次动作前检查”。固定流程的容器命令也计入全局工具执行数。交互会话最后一次提交补丁的请求从原有调用额度中预留，不再超出上限追加。中断或缺少 usage 的请求仍可能消耗资源，所以按保守上界记账并保留未知标记。真实负载下应使用什么预算档，还需要后续在开发集确定。
资料来源：开题 §3.1；`docs/实验协议_开题对齐.md`“预算与计费”；`src/swe_repair/execution.py`、`llm.py`、`interact.py`；`tests/test_core_contracts.py`。

## Slide 7: 历史 C/D 成本比较的更正
07 / 10
历史 v2.3 重算，7 个 dev 实例，单次运行
真实策略 | 解决数 | 升级次数 | 估算策略成本
C 简单级联 | 4 / 7 | 4 | 0.574337 元
D 自适应 | 4 / 7 | 4 | 0.574337 元
该样本中 C、D 同决策、同成本，不能声称 D 更省钱
原 0.688450 元来自所有实例无条件交互升级（ESC）的另一种策略
旧数据仅用于统计口径诊断，新方法效果尚未验证
Notes: 这一页是对旧汇报的更正，不是新实验的效果。真实 C 遵守共享早停，实际升级四次，与 D 完全相同。重算后，两者成本都为约 0.574 元。原来列为 C 的约 0.688 元，是所有七个实例无条件采用交互结果的假想策略。因此，旧样本不能支持 D 比 C 省钱。配对分析还应排除三个共享早停实例，只剩四个可继续失败案例，不能把分母混用。
资料来源：`runs/offline_validation/cf_dev7_v23_reanalysis.json`：`historical_diagnostic_only=true`、`policies` 的 C_actual/D_actual、`paired_eligible=4`；`docs/项目分析_20261029.md` §6。

## Slide 8: 原始证据与新实验分开管理
08 / 10
93
131
原始数据与报告文件
归档原件
字节不变，哈希校验通过
旧实现、协议和交付物校验通过
新运行写入独立 runs 目录，已有 tag 拒绝覆盖
历史 98 个 gold 通过案例仅表示环境覆盖
新主总体优先完整 test 300，或预注册的分层子集
实验协议与 AGENTS.md 已记录下一位实验 agent 的执行约束
Notes: 旧实验结果仍有故障诊断和案例分析价值，因此全部保留。退出正式流程的是不再成立的规则、旧入口及其效果解释。原始 data 和 reports 文件有修复前哈希，退役材料另有归档索引。新实验使用独立输出目录，防止重跑覆盖历史证据。完整 test 清单仍为三百个；资源不足时应先固定分层子集，而不是直接沿用已下载镜像形成的九十八个案例。
资料来源：`docs/离线验证_20261029.md`“已核验的资产保护”；`dustbin/legacy_20261029/preservation_manifest.json`、`archive_inventory.json`；`reports/README.md`。

## Slide 9: 离线验证通过 222 项回归
09 / 10
222 / 222
测试项全部通过
假模型、假容器和纯逻辑回归
已验证
路由语义与快照隔离
预算边界、异常留痕和统计分母
默认计划不执行，未授权付费请求拒绝
未验证
真实模型兼容与容器公开测试
新方法的修复效果
本轮未调用真实修复模型、Docker 或官方 harness
Notes: 本机活动测试套件目前二百二十二项全部通过，测试通过注入的假模型、假容器以及纯逻辑运行，网络连接也受到阻断。它说明相关约束和异常路径在离线场景中通过回归，不代表真实服务兼容或新方法效果已经得到验证。模型版本、阈值和前缀占比仍是待校准状态；真实容器集成也需要单独验收。
资料来源：`docs/离线验证_20261029.md`；`scripts/run_offline_tests.py`；`AGENTS.md` 当前交接验证。

## Slide 10: 下一阶段的实验顺序
10 / 10
01
真实集成
获授权后，在少量 dev 验证模型与容器链路
02
开发集校准
校准完整路由、预算和前缀比例，冻结版本与配置
03
正式重复
固定 test 总体或分层子集，至少三次重复
04
解释与审查
实例聚类 95% 区间，补消融、敏感性与人工审查
当前配置保持 draft，付费执行保持关闭
Notes: 下一阶段先做小规模真实集成，确认模型工具接口、补丁应用和公开测试能按预期运行，再在开发集确定阈值和预算。正式测试前固定样本清单、模型版本和配置，不利用测试结果回调参数。主对照至少重复三次，以实例为单位重采样，保留同一实例的全部重复。最后通过消融与人工语义审查分析路由误判和失败边界。当前仍不开展付费实验。
资料来源：开题 §6.1–§6.3；`AGENTS.md`“正式实验前的工作顺序”；`docs/实验协议_开题对齐.md`“数据与统计”。